****

|  |
| --- |
| Engenharia de Software 2018/2019 |
| First Sprint Planning Meeting |

Turma: BrightStart

Grupo nº 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº** | **Nome:** |
| 180288023 | André Castro |
| 180288028 | André Batista |
| 180288041 | João Daniel |
| 180288036 | Luís Fernandes |
| 180288033 | Tiago Henriques |

**Versões do Trabalho**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor | Descrição |
| 1 | 18-04-2019 | André Castro | Meeting |
| 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

[1 INTRODUÇÃO 4](#_Toc7213940)

[2 MÓDULOS A TRABALHAR 5](#_Toc7213941)

[3 TAREFAS 6](#_Toc7213942)

[4 Diagrama de GANT 7](#_Toc7213943)

# INTRODUÇÃO

Neste sprint é esperado que seja finalizado a estrutura do website assim como a base de dados e o módulo de autenticação.

Mas tambem inicializar um pouco de todos os outros módulos.

# MÓDULOS A TRABALHAR

O módulo a finalizar neste sprint será o de autenticação.

Tambem será feito algumas queries para serem utilizadas pelos outros módulos.

# TAREFAS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarefa** | **Requisitos** | **MoSCoW** | **Tempo Previsto** | **Tempo real** | **Responsável** |
| Desenvolver o website | Design e front-end da página principal e login/recuperação de password | Must | 2 |  | André Castro |
| RF19 - O sistema deverá permitir fazer a autenticação de todos os utilizadores do sistema excepto os visitantes – Desenvolver o pedido de dados (JS) | 2 |  | Luis Fernandes |
| RF20 - O sistema deverá permitir recuperar a password – Desenvolver o pedido de dados (JS) | 2 |  |
| RF24 - O sistema deverá incluir um script de atualização de dados baseado no sistema já existente | Could | 1 |  | André Castro |
| Desenvolver estrutura da base de dados | Criação da base de dados no Atlas | Must | 1 |  | André Batista |
| Desenvolver as coleções necessárias | 4 |  |
| Comunicação entre NodeJS e MongoDB | Estudar como funciona a comunicação entre o NodeJS e o MongoDB | Must | 1 |  | Luís Fernandes |
| Implementar a comunicação | 1 |  |
| Inserção de dados manuais | Inserção de dados *dummy* nas coleções criadas | Could | 2 |  | Joao Daniel |
| Desenvolvimento de queries | RF19 - O sistema deverá permitir fazer a autenticação de todos os utilizadores do sistema excepto os visitantes – Resposta ao pedido | Must | 1 |  | Tiago Henriques |
| RF20 - O sistema deverá permitir recuperar a password – Resposta ao pedido | 1 |
| Sprint Planning Meeting | Desenvolver o documento do sprint planning meeting | Must | 3 |  | André Castro |
| Configuração Google Cloud Platform | Fazer a ligação e configuração do Google cloud platform | Must | 2 |  | André Castro |

# Diagrama de GANT

