****

|  |
| --- |
| Engenharia de Software 2018/2019 |
| Second Sprint Planning Meeting |

Turma: BrightStart

Grupo nº 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº** | **Nome:** |
| 180288023 | André Castro |
| 180288028 | André Batista |
| 180288041 | João Daniel |
| 180288036 | Luís Fernandes |
| 180288033 | Tiago Henriques |

**Versões do Trabalho**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor | Descrição |
| 1 | 10-05-2019 | André Castro | Meeting |
| 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

[1 INTRODUÇÃO 4](#_Toc7213940)

[2 MÓDULOS A TRABALHAR 5](#_Toc7213941)

[3 TAREFAS 6](#_Toc7213942)

[4 Diagrama de GANT 7](#_Toc7213943)

# INTRODUÇÃO

Neste sprint vai ser finalizada a funcionalidade de login e recuperação de password, e será trabalhado o front end de várias páginas tais como Ocorrencias, Relatórios, Eventos, Gestão, Contactos.

Tambem será reformulada a base de dados de acordo com as necessidades das novas funcionalidades assim como serão inseridos alguns dados para testes.

A documentação já feita posteriormente tambem será reformulada.

# MÓDULOS A TRABALHAR

O módulo a ser mais focado neste sprint continuará a ser o de autenticação, mas tentando adiantar um pouco de todos os outros módulos no que trata ao front end dos mesmos.

# TAREFAS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarefa** | **Requisitos** | **MoSCoW** | **Tempo Previsto** | **Tempo real** | **Responsável** |
| Desenvolver Front End da página de Eventos | | Must | 2 |  | André Castro |
| Desenvolver Front End da página de Ocorrencias | | Must | 2 |  | André Castro |
| Desenvolver Front End da página do menu de gestão | | Could | 1 |  | André Castro |
| Desenvolver Front End da página de Gestão de materiais | | Must | 2 |  | André Castro |
| Atualização dos mockups existentes | | Could | 2 |  | João Daniel |
| Atualização da documentação | | Could | 2 |  | João Daniel |
| Inserção de dados na base de dados | | Could | 2 |  | João Daniel |
| Adaptar a base de dados | | Must | 2 |  | André Batista |
| Desenvolver página de contactos | | Could | 2 |  | André Batista |
| Elaboração de dropdown de logout | | Could | 2 |  | André Batista |
| Desenvolver sistema de login | | Must | 4 |  | Luís Fernandes |
| Configuração timeout cookies | | Could | 1 |  | Luís Fernandes |
| Desenvolver sistema de recuperar password | | Must | 4 |  | Tiago Henriques |

# Diagrama de GANT

