****

|  |
| --- |
| Engenharia de Software 2018/2019 |
| Trird Sprint Planning Meeting |

Turma: BrightStart

Grupo nº 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº** | **Nome:** |
| 180288023 | André Castro |
| 180288028 | André Batista |
| 180288041 | João Daniel |
| 180288036 | Luís Fernandes |
| 180288033 | Tiago Henriques |

**Versões do Trabalho**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor | Descrição |
| 1 | 06-06-2019 | André Batista | Meeting |
| 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

[1 INTRODUÇÃO 4](#_Toc7213940)

[2 MÓDULOS A TRABALHAR 5](#_Toc7213941)

[3 TAREFAS 6](#_Toc7213942)

[4 Diagrama de GANT 7](#_Toc7213943)

# INTRODUÇÃO

Neste sprint o objetivo vai ser a conclusão de algumas das funcionalidades principais da aplicação

como criar e listar ocorrências e criar, listar e remover eventos,

Estas funcionalidades são muito importantes pois ao ganhar o conhecimento necessário para realizarmos estas funcionalidade, vai tornar a elaboração de outras com a mesmo objetivo mas para módulos diferentes bastante mais simples,

Também vão adicionados alguns campos a coleção ocorrências, já existente na base de dados de forma a suportar as novas funcionalidades, também foi criada a coleção de Eventos

Vai ser feito também uma reformulação dos BPD´s, e também alguma documentação

# MÓDULOS A TRABALHAR

O módulo a ser mais focado neste sprint vai ser o de ocorrências e eventos

# TAREFAS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero de Tarefa | Requisito | MoSCoW | Tempo Previsto | Tempo real | Responsavel |
|
| #50 | Elaboração de dropdown de logout | Must | 4h30m |  | André Batista |
|
| #58 | Desenvolver o First Sprint Review Meeting | Must | 2h |  | Tiago Henriques |
|
| #59 | Desenvolver o Second Sprint Review Meeting | Must | 1h |  | Tiago Henriques |
|
| #60 | Desenvolver funcionalidade criar evento | Must | 1d(8h) |  | André Batista |
|
| #62 | Validação de login | Could | 2h |  | João Daniel |
|
| #63 | Criar coleção de suporte a eventos na base de dados | Must | 20m |  | André Batista |
|
| #65 | Desenvolver Listar Eventos | Must | 1d(8h) |  | André Castro |
|
| #66 | Atualizar os BPD's | Could | 1d(8h) |  | João Daniel |
|
| #67 | Desenvolver funcionalidade criar ocorrência | Must | 1d(8h) |  | Tiago Henriques |
|
| #68 | Desenvolver funcionalidade remover evento | Must | 1d(8h) |  | Luis Fernandes |
|
| #69 | Validação de criar Evento | Must | 4h |  | João Daniel |
|
| #71 | Desenvolver Listar Ocorrencias | Must | 4h |  | André Castro |
|

# Diagrama de GANT

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 10-05-2019 | 11-05-2019 | 12-05-2019 | 13-05-2019 | 14-05-2019 | 15-05-2019 | 16-05-2019 | 17-05-2019 | 18-05-2019 | 19-05-2019 | 20-05-2019 | 21-05-2019 | 22-05-2019 | 23-05-2019 |
| Elaboração de dropdown de logout | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Desenvolver o First Sprint Review Meeting | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Desenvolver o Second Sprint Review Meeting | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Desenvolver funcionalidade criar evento | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Validação de login | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Criar coleção de suporte a eventos na base de dados | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Desenvolver Listar Eventos | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Atualizar os BPD's | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Desenvolver funcionalidade criar ocorrência | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Desenvolver funcionalidade remover evento | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Validação de criar Evento | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Desenvolver Listar Ocorrencias | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|