****

|  |
| --- |
| Engenharia de Software 2018/2019 |
| Forth Sprint Planning Meeting |

Turma: BrightStart

Grupo nº 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº** | **Nome:** |
| 180288023 | André Castro |
| 180288028 | André Batista |
| 180288041 | João Daniel |
| 180288036 | Luís Fernandes |
| 180288033 | Tiago Henriques |

**Versões do Trabalho**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor | Descrição |
| 1 | 06-06-2019 | André Batista | Meeting |
| 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

[1 INTRODUÇÃO 4](#_Toc7213940)

[2 MÓDULOS A TRABALHAR 5](#_Toc7213941)

[3 TAREFAS 6](#_Toc7213942)

[4 Diagrama de GANT 7](#_Toc7213943)

# INTRODUÇÃO

Neste sprint, o objetivo é concluir os principais desenvolvimentos da nossa aplicação, ou seja acabar as operações de CRUD do nosso projeto

Neste sprint também vão ser concluídas três tarefas que não foram concluídas no ultimo sprint

Também vão ser adicionados algumas coleções, para suportarem as funcionalidades que iram ser implementadas

Neste sprint também vamos realizar e acabar toda a documentação referente aos sprints passados que está em atraso e referente a este sprint

# MÓDULOS A TRABALHAR

Neste sprint vamos abordar todos os módulos de maneira geral

# TAREFAS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero de Tarefa | Requisito | MoSCoW | Tempo Previsto | Responsavel |
|
| 30 | Link do projeto hospedado no GCP | Must | 0m | André Batista |
|
| 68 | Desenvolver funcionalidade remover evento | Must | 1d | André Castro |
|
| 69 | Validação de criar Evento | Should | 4h | João Daniel |
|
| 73 | Gerir o desenvolvimento do documento de análise detalhada | Must | 2d | Tiago Henriques |
|
| 74 | Atualização dos inserts dummy | Should | 4h | João Daniel |
|
| 75 | [Desenho Detalhado] - Introdução do Documento, ponto 2 | Must | 1h | Luis Fernandes |
|
| 76 | [Desenho Detalhado] - Introdução do desenho detalhado, ponto 3.1 | Must | 1h | Luis Fernandes |
|
| 77 | [Desenho Detalhado] - Diagramas de Atividades referentes ao Modulo X1, ponto 3.2.3 | Must | 4H | Luis Fernandes |
|
| 78 | [Desenho Detalhado] - Manual de Utilização, ponto 3.3 | Must | 6H | Luis Fernandes |
|
| 79 | [Desenho Detalhado] - Manual Técnico, ponto 3.4 | Must | 6H | Luis Fernandes |
|
| 80 | [Desenho Detalhado] - Requisitos funcionais (implementados), ponto 3.2.1 | Must | 2h | Joao Daniel |
|
| 81 | [Desenho Detalhado] - Diagrama de Classes de desenho detalhado do Modulo X1, ponto 3.2.2 | Must | 2h | Joao Daniel |
|
| 82 | [Desenho Detalhado] - Manual de Utilização, ponto 3.3 | Must | 6h | Joao Daniel |
|
| 83 | [Desenho Detalhado] - Realização dos Casos de Utilização do Modulo X1, ponto 3.2.4 | Must | 1d | Tiago Henriques |
|
| 84 | [Desenho Detalhado] - Diagramas de Estados referentes ao Modulo X1 (se fizer sentido), ponto 3.2.5 | Must | 6h | Tiago Henriques |
|
| 85 | [Desenho Detalhado] - Manual Técnico, ponto 3.4 | Must | 1d | Tiago Henriques |
|
| 86 | [Desenho Detalhado] - Sumario Executivo, ponto 1 | Must | 1h | Tiago Henriques |
|
| 87 | Desenvolver funcionalidade listar materiais | Should | 4h | André Castro |
|
| 88 | Desenvolver funcionalidade editar materiais | Should | 4h | André Castro |
|
| 89 | Desenvolver funcionalidade gestão de stock de materiais | Should | 2h | André Castro |
|
| 90 | Desenvolver funcionalidade criar materiais | Should | 2h | André Castro |
|
| 91 | Desenvolver funcionalidade listar chaves | Should | 4h | André Castro |
|
| 92 | Desenvolver funcionalidade criar chaves | Should | 2h | André Castro |
|
| 93 | Desenvolver funcionalidade editar chaves | Should | 4h | André Castro |
|
| 94 | Desenvolver funcionalidade de definir chaves perdidas | Should | 3h | André Castro |
|
| 95 | Desenvolver modal de inserir chave numa requisição | Should | 4h | André Castro |
|
| 96 | Desenvolver modal de inserir material numa requisição | Should | 4h | André Castro |
|
| 97 | Desenvolver sistema de encontrar lista de requisição aberta | Should | 2h | André Castro |
|
| 98 | Desenvolver sistema de listar linha de requisição | Should | 4h | André Castro |
|
| 99 | Documento Sprint 3 Planning Metting | Must | 2h | André Batista |
|
| 100 | Documento Sprint 4 Planning Metting | Must | 2h | André Batista |
|
| 101 | Documento Sprint 3 Review Metting | Must | 2h | André Batista |
|
| 102 | Documento Sprint 4 Review Metting | Must | 2h | André Batista |
|
| 103 | Adicionar coleção Material | Must | 10m | André Batista |
|
| 104 | Adicionar coleção EntradaSaida | Must | 10m | André Batista |
|
| 105 | Adicionar coleção LinhaRequisição | Must | 10m | André Batista |
|
| 106 | Adicionar coleção ListaRequisição | Must | 10m | André Batista |
|
| 108 | [Desenho Detalhado] - Testes de Sistema, ponto 3.2.9 | Must | 4h | André Batista |
|
| 110 | Configurar GCP | Must | 1h | André Batista |
|

# Diagrama de GANT

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tempo | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 24-05-2019 | 25-05-2019 | 26-05-2019 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 29-05-2019 | 30-05-2019 | 31-05-2019 | 01-06-2019 | 02-06-2019 | 03-06-2019 | 04-06-2019 | 05-06-2019 | 06-06-2019 |
| Link do projeto hospedado no GCP | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Desenvolver funcionalidade remover evento | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Validação de criar Evento | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Gerir o desenvolvimento do documento de análise detalhada | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Atualização dos inserts dummy | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| [Desenho Detalhado] - Introdução do Documento, ponto 2 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| [Desenho Detalhado] - Introdução do desenho detalhado, ponto 3.1 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| [Desenho Detalhado] - Diagramas de Atividades referentes ao Modulo X1, ponto 3.2.3 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| [Desenho Detalhado] - Manual de Utilização, ponto 3.3 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| [Desenho Detalhado] - Manual Técnico, ponto 3.4 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| [Desenho Detalhado] - Requisitos funcionais (implementados), ponto 3.2.1 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| [Desenho Detalhado] - Diagrama de Classes de desenho detalhado do Modulo X1, ponto 3.2.2 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| [Desenho Detalhado] - Manual de Utilização, ponto 3.3 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| [Desenho Detalhado] - Realização dos Casos de Utilização do Modulo X1, ponto 3.2.4 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| [Desenho Detalhado] - Diagramas de Estados referentes ao Modulo X1 (se fizer sentido), ponto 3.2.5 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| [Desenho Detalhado] - Manual Técnico, ponto 3.4 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| [Desenho Detalhado] - Sumario Executivo, ponto 1 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Desenvolver funcionalidade listar materiais | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Desenvolver funcionalidade editar materiais | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Desenvolver funcionalidade gestão de stock de materiais | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Desenvolver funcionalidade criar materiais | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Desenvolver funcionalidade listar chaves | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Desenvolver funcionalidade criar chaves | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Desenvolver funcionalidade editar chaves | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Desenvolver funcionalidade de definir chaves perdidas | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Desenvolver modal de inserir chave numa requisição | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Desenvolver modal de inserir material numa requisição | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Desenvolver sistema de encontrar lista de requisição aberta | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Desenvolver sistema de listar linha de requisição | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Documento Sprint 3 Planning Metting | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Documento Sprint 4 Planning Metting | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Documento Sprint 3 Review Metting | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Documento Sprint 4 Review Metting | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Adicionar coleção Material | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Adicionar coleção EntradaSaida | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Adicionar coleção LinhaRequisição | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Adicionar coleção ListaRequisição | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| [Desenho Detalhado] - Testes de Sistema, ponto 3.2.9 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Configurar GCP | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|